יומן עבודה יומי -  Smart Campus Assistant

- יום א' (תכנון ארכיטקטורה והקמת סביבת פיתוח):

מה בוצע:  תכנון הארכיטקטורה ויצירת מבנה תיקיות מודולרי (routes, services, models, schemas, core) הגדרת סביבה וירטואלית והתקנת חבילות (FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy).

  - מה עיכב:  התלבטות לגבי תצורת מסד הנתונים והאם להשתמש ב-Async SQLAlchemy

  - תכנון למחר : כתיבת המודלים של מסד הנתונים ובניית נקודת הקצה הראשונה (POST /ask)

- יום ב' (פיתוח Backend וכתיבת לוגיקת נתונים):

  - מה בוצע : פיתוח קובץ ה-database.py ויצירת טבלאות ה-DB. יצירת סכמות     Pydantic (ask_schema.py) לוולידציה של קלט המשתמש. כתיבת הראוטר ask_route.py

  - מה עיכב:  ניהול ה-Session של מסד הנתונים מול פונקציות אסינכרוניות ב-FastAPI יצר התנגשויות (Session Closure). נפתר באמצעות שימוש ב-Depends(get_db)

  - תכנון למחר : שילוב מנוע הבינה המלאכותית וכתיבת הלוגיקה של הפרומפטים.

- יום ג' (אינטגרציית AI ופיתוח לוגיקת ליבה(:

  - מה בוצע:  פיתוח קובץ ה-ai_service.py. יישום אינטגרציה מול Gemini API. כתיבת פונקציה ששולפת את נתוני הקמפוס מה-DB ומזריקה אותם כ-Context לפרומפט. כתיבת לוגיקה לפענוח (Parsing) של תשובת ה-AI לפורמט JSON שכולל את התשובה והקטגוריה.

  - מה עיכב:  ה-AI החזיר לעיתים את התשובה עם תווי Markdown (כמו json), מה שגרם לקריסה של פונקציית ה-json.loads(). נכתבה פונקציית ניקוי (Sanitization) מחרוזות כדי לטפל בזה.

  - תכנון למחר: פיתוח מנגנוני גיבוי (Fallback), בניית צד הלקוח וכתיבת טסטים.

- יום ד' (לוגיקת מנגנוני גיבוי, ממשק וטסטים):

  - מה בוצע : הוספת לוגיקת Fallback ב-ask_route.py לטיפול בקלט ריק ובשגיאות פנימיות. חיבור ה-Backend לממשק Jinja2 מבוסס HTML/CSS, וכתיבת test_main.py לבדיקות Unit Tests מקיפות בעזרת pytest.

  - מה עיכב:  שגיאות כתיב (Syntax Error) בהרצת ה-Dockerfile עקב שימוש ב-f-strings עם backslash. נפתר על ידי עדכון תמונת ה-Docker לגרסת Python 3.12.

  - תכנון למחר : אריזת הפרויקט ל-GitHub, ניקוי קוד (Refactoring) והגשה.

- יום ה' (Refactoring, DevOps) והגשה:

  - מה בוצע : סידור מחדש של מבנה הפרויקט (חלוקה לתיקיות backend ו-docs). עדכון קובץ .gitignore למניעת דליפת מפתחות API, וידוא ריצת טסטים תקינה וכתיבת מסמך README טכני.